## Slide 1: “凤巢”创业融资平台
周报 — Week 10
秦子柠
2019年4月29日

## Slide 2
Contents
01
已完成的工作
02
下一步计划
05
单击此处添加文本
添加标题
06
单击此处添加文本
添加标题
组员工作简介

## Slide 3: 已完成的工作
组员工作简介
01

## Slide 4
跳转逻辑
优化
郑宇宸、秦子柠：
注册和项目修改页面的提示
线上交流
刘朝靖、孟子彧：
已有的线上交流功能的补完
个人中心
信息提醒
秦子柠、郑宇宸：动态查看页面

## Slide 5: 下一步计划
单击此处添加文本具体内容
02

## Slide 6
下一步计划
查询优化
用ORM或SQL原语进行所有的查询，尽量不依赖于python的list的内置方法。
1
前端美化
首页布局完善、设计页面的链接跳转、优化页面跳转逻辑
2
需求书补充
根据当前已有功能，补全并更新需求书的需求说明内容。
3
测试反馈
通过用户的深度使用给出页面设计上的有关建议
4

## Slide 7: THANKS