**项目工作周报**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选题名称 | “凤巢”创业融资平台 | 小组编号 | Free-E |
| 小组成员 | 秦子柠、郑宇宸、刘朝靖、孟子彧、殷立森、王维扬 |  |  |
| 填报周期 | 2019年3月25日-2019年3月31日 | 项目整体状况 |  |

项目整体状态说明

|  |  |
| --- | --- |
|  | 工作进展顺利 |
|  | 工作存在较大问题,但在控制之内. |
|  | 工作存在重大问题,已对整体工作造成较大影响. |

1. **项目整体情况（实际进度与里程碑的对比情况） //表中为样例**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 任务 | 子任务 | 计划完成时间 | 实际完成时间 |
| 1 | 需求分析 | 确定用例、完成需求分析文档 | 2019.3.24 | 完成 |
| 2 | 概要设计1 | 设计实现alpha版具有的基本功能 | 2019.3.31 | 正常 |
| 3 | 后端模块对接1 | Django应用统一与整合 | 2019.4.7 | 未启动 |
| 4 | 前端设计1 | 实现基本的可交互的页面 | 2019.4.14 | 未启动 |
| 5 | 模块测试1 | 对各个Django应用模块进行测试 | 2019.4.10 | 未启动 |
| 6 | 前后端对接1 |  | 2019.4.18 | 未启动 |
| 7 | alpha版测试 | alpha版上线前的测试 | 2019.4.21 | 未启动 |
|  |  |  |  |  |

1. **工作计划执行情况 //已开始任务当前执行情况，每周增加新行即可，以前的不用删**

**// 此表中的任务N对应为上表中的第N个任务，每个子任务对应为上表中“子任务”格里面的任务细节**

**// 工作执行情况应是本周具体做的工作**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **子任务** | **工作计划执行情况** | **计划完成时间** | **负责人 / 完成日期 / 未完成原因** |
| **任务1 需求分析** | | | |
|  |  | 2019.3.24 | 张三/2019.3.25 |
|  |  |  |  |
| **任务2 概要设计1** | | | |
| 实现设计项目搜索功能（功能简述、实现简述及约定、功能实现流程、Django应用及其有关接口） | 已完成（95%） | 2019.3.31 | 秦子柠/2019.3.31 |
| 数据库模型基本设计的实现（……） | 已完成（？？%） | 2019.3.28 | 刘朝靖、孟子彧/2019.3.28 |
| 用户注册…… |  |  |  |
| 项目发布…… |  |  |  |
| 前端静态页面demo的设计 |  | 2019.3.31 | 王维扬、殷立森/ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. **下周工作计划 //任务、子任务同上，工作任务为对子任务的详细说明**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子任务** | **工作任务** | **负责人 / 计划完成日期** |
| **任务3 后端模块对接1** | | |
| 完成用户登录部分 |  |  |
| 完成用户注销部分 |  |  |
| 完成华为云开发环境的配置 | Python3.7+Django+MySQL+Nginx+Git | 秦子柠/2019.4.2 |
| 对接已完成的各个功能模块 | 统合数据库、用户注册、用户登录、用户搜索、项目发布功能 | 秦子柠/2019.4.7 |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **任务4 前端设计1** | | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **任务5 模块测试1** | | |
| 测试样例编写-项目 | 使用脚本或后台管理账户添加测试用的项目 | 刘朝靖、秦子柠 |
| 测试样例编写-用户 | 使用脚本或后台管理账户添加测试用的用户 | 孟子彧 |
| 对接前测试：项目搜索 | 使用脚本测试搜索功能的正确性和性能并改进 | 秦子柠/2019.4.2 |
| 对接后测试：项目搜索 |  | 秦子柠/2019.4.9 |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **人员投入情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子任务** | **人员** | **与合同要求的差距** |
| 用户注册功能的设计与实现 | 孟子彧 | 无 |
| 项目发布功能的设计与实现 | 刘朝靖 | 无 |
| 用户登录功能的设计与实现 | 刘朝靖、孟子彧 | 无 |
| 项目搜索功能的设计与实现 | 秦子柠 | 无 |
| 用户协同过滤推荐模块的设计与实现 | 秦子柠 | 无 |
| 根据网站访问情况和融资情况进行趋势分析与预测 | 秦子柠 | 无 |
| 个人中心的设计与实现 | 郑宇宸 | 无 |
| 前端界面与交互逻辑的设计与实现 | 郑宇宸、殷立森、王维扬 | 无 |
| 运维用的管理端的设计 | 秦子柠、郑宇宸、刘朝靖、孟子彧、殷立森、王维扬 | 无 |
| 线上即时交流模块的设计与实现 | 待定 |  |
| 项目访问权限控制模块的实现 | 待定 |  |
| 举报与黑名单功能的设计与实现 | 待定 |  |
| 反馈帮助中心的设计与实现 | 待定 |  |